# 30 天冲刺 · 2026-07-13 → 08-12(终点 = Reed Gift Fairs Melbourne 展会周)

北极星一句话:30 天内,让 Google 开始给我们放量,让询盘管道完整跑通,让展会季第一波买家找到我们。 Lily 全职投入。红线不变:不开广告、不造假、不承诺没核实的事。

## 一、30 天目标(数字靶)

| 指标 | 现在 | Day 30 靶 |
| --- | --- | --- |
| 深化类目页上线 | 1(Pens 待发) | 12(P1 全清) |
| 新落地页上线 | 0 | 4(Trade Show / Black Tote / Teamwear / Corporate Gifts 优化) |
| GSC Indexed | 115 | 300+ |
| Organic impressions | ~250/周 | 700+/周 |
| 目标词进前 30 | 0 | 3 个(排名开始移动即算) |
| Blog 决策类文章 | 0 | 2 篇(How to Order / Print methods 对比) |
| 真实客户评价 | 0 | 前 5 条(邀评老客户) |
| 询盘管道 | 部分 | 全链跑通:Chat + Quote + 3h 首响 + 24/48/72h follow-up 模板 |
| 知识库条目 | 9 | 30+ |
| 留资弹窗 | 无 | 需求包交付开发(上线不强求) |

## 二、每周打法(具体做法)

W1(7/13–19)· 发射周 - Lily:核实 Pens 三事实→转开发上线;Tidio 注册配置上线;Planner 跑 Pens 词表回填;周日 GSC 例行 - 运营线(我):Drinkware + Bags 深化包(文案+词表);Trade Show 落地页全套文案(卡展前窗口,W2 必须上) - 开发线:Pens 深化 + Tidio 脚本 + meta 体检 SQL 结果回收

W2(7/20–26)· 展会周备战 - Trade Show 落地页上线(8 月展前流量窗口,本周死线) - Headwear + Apparel(AS 加持)深化包;Drinkware/Bags 上线 - Lily:设计邀评流程(订单完成邮件+G 表单/Google 评价链接),联系 3–5 个老客户拿首批评价 - Blog #1《How to order custom merchandise》草稿(FAQ+知识库素材现成)

W3(7/27–8/2)· 铺量周 - 子类目深化批次(Ballpoint/Eco Pens/Mugs/Caps 等 4–6 页,套模板走量) - Black Tote 颜色集合页 + Teamwear 拆分需求交开发 - Blog #1 上线 + 内链;留资弹窗需求包(文案+触发规则+Spam Act 合规)交开发 - Lily:首批评价上墙(需求交开发);GSC 周检看 Pens/Trade Show 页收录

W4(8/3–12)· 收口复盘周 - 剩余 P1 页面清尾;Blog #2《Screen print vs DTF vs embroidery》(知识库 craft 抽屉直接喂) - 展会周动作:给老客户发展会季 reorder 提醒(仅限有 consent 的,Spam Act) - Day 30 复盘:全表对数 → 定下一个 30 天(该给 Merchant Center 备料了)

## 三、30 天后想看到的样子(结果定义)

- Google 侧:收录曲线明显上扬(115→300+),深化页开始出现在 GSC query 报告里,3 个目标词排名进前 30——证明“深页面策略”生效,后面就是复制。

- 生意侧:一条完整的询盘流水线——买家从 Google/Chat 进来,3 小时内得到回应,72 小时内有 follow-up,每一单都有迹可循。哪怕 30 天只来 10 条 organic 询盘,管道验证通了,流量放大就是乘法。

- 资产侧:16 个深页面 + 2 篇 blog + 5 条评价 + 30 条知识库 + 一套跑顺的周节奏——这些是复利资产,Day 31 开始每天都在生息。

## 四、明确不做(FULL ON ≠ 全都要)

❌ Google Ads / 社媒运营 / 视频拍摄(脚本可以写)/ Merchant Center 正式上(备料可以)——全在下一个 30 天的门口等着,前提是这 30 天的数据合格。

## 五、节奏铁律

每天 10 分钟日检(询盘/订单/冒烟)→ 每周日 1 小时周检 + 填看板 → Day 30 半天复盘。 文案产能分工:我出所有初稿,你只做两件事:核实事实 + 拍板。你的时间省下来做只有你能做的:客户、评价、账号、口径。